張貼日期：2016/06/02
# [轉貼 TWAREN 公告] TWAREN 100G新、舊骨幹網路電路第一階段(5/31~6/9)移轉作業-進度更新
- 公告類別：線路
- 事件類別：計畫性維護
- 公告發佈日期：2016-06-01 11:32:49
- 事由：敬告各位網管同仁
  經教育部、國網中心、中研院及TANet區網中心/TWAREN GigaPOP共同召開會議協調後，國網中心預計於5/31~6/9期間進行「教育學術研究骨幹網路頻寬效能提升計畫」之TWAREN 100G新、舊骨幹網路電路第一階段移轉作業，移轉期間TWAREN骨幹將因為線路改接造成路由波動收斂使流量受到影響。
- 預估影響時間：2016-05-31 06:00:00 ～ 2016-06-09 12:00:00
- 影響範圍：TWAREN GigaPOP、主節點、連線節點預計於以下時段進行新、舊骨幹網路流量移轉作業，移轉作業期間預估影響TWAREN IP研究網路、VPLS VPN、SSLVPN 服務用戶。
  - (1) 台灣大學: 5/31 (二) 06:00~07:00(已完成)
  - (2) 中興大學: 5/31 (二) 06:30~07:30(已完成)
  - (3) 政治大學: 6/1 (三) 06:00~06:30(已完成)
  - (4) 暨南大學: 6/1 (三) 06:00~06:30(已完成)
  - (5) 中正大學: 6/1 (三) 06:30~07:30(已完成)
  - (6) 交通大學: 6/1 (三) 12:00~13:00
  - (7) 中山大學: 6/2 (四) 06:00~07:00
  - (8) 東華大學: 6/2 (四) 06:00~06:30
  - (9) 中央大學: 6/2 (四) 12:20~13:20
  - (10) 宜蘭大學: 6/3 (五) 06:00~08:00
  - (11) 清華大學: 6/4 (六) 06:00~07:00
  - (12) 成功大學: 6/5 (日) 06:00~07:00
  - (13) 台東大學: 6/5 (日) 10:00~11:00
  - (14) 中研院: 6/4 (六) 06:00~07:00
  - (15) 科技大樓: 6/7 (二) 06:00~07:00
  - (16) 台南主節點: 6/8 (三) 06:00~07:00
  - (17) 新竹主節點: 6/8 (三) 06:30~07:30
  - (18) 科技大樓: 6/8 (三) 06:00~07:00
  - (19) 台中主節點: 6/9 (四) 07:00~08:00
- 補充說明：
  - (1) 流量移轉期間及移轉後將由國網中心TWAREN NOC工程師搭配網管系統及設備商進行TWAREN連線服務確認
  - (2) 各節點流量移轉完成後,若有TWAREN連線問題,請再反應給TWAREN NOC
- 公告網址：
  http://noc.twaren.net/noc_2008/NOCBulletin/OperationBulletinContent.php?ANNOUNCE_ID=2922

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟